ТЯГИНСЬКА СІЛЬСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Начальника сільської військової адміністрації

15.05.2026 	c.Тягинка	№ 169

| Про підготовку об’єктів житлово- комунального господарства, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства Тягинської сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 року |  |
| --- | --- |

З метою підготовки підприємств житлово-комунального господарства, закладів соціально-бюджетної сфери Тягинської сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 року, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указів Президента України 24 лютого        2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) та від 24 жовтня 2022 року №738/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області», розпорядження Президента України від 15 червня 2023 року № 106/2023-рп «Про призначення М. Яценка начальником Тягинської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області», Постанови ВРУ від 16 листопада 2022 року № 2778-ІХ «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 15 травня 2026 року № 175 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства на деокупованій території Херсонської області  до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 року»,  керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Затвердити план заходів щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства на території Тягинської сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 року (далі - План заходів), що додається.

- Утворити комісію з питань організації якісної підготовки та сталої роботи об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2026/27 року у складі згідно з додатком.

- Затвердити положення про комісію з питань організації якісної підготовки та сталої роботи об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2026/27 року, що додається.

- Комісії, утвореної цим розпорядженням, забезпечувати координацію діяльності структурних підрозділів сільської ради з питань підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 року.

- Відділу фінансів, планування та інвестицій Тягинської сільської ради передбачити в місцевому бюджеті кошти для підготовки об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду та закладів соціально-бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 року.

- Відділу відновлення та розвитку Тягинської сільської ради:

6.1. здійснювати постійний моніторинг виконання завдань та заходів, визначених цим розпорядженням і затвердженим ним Планом заходів;

6.2. узагальнювати інформацію від структурних підрозділів та інших виконавців, визначених у Плані заходів цього розпорядження, про підготовку житлового фонду, об’єктів водопровідно-каналізаційного та дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 року і подавати її Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації щомісяця до 13 та 28 числа до 14 жовтня 2026 року.

- Виконавцям завдань та заходів, визначених цим розпорядженням                                  і затвердженим ним Планом заходів, надавати відділу відновлення та розвитку Тягинської сільської ради інформацію про стан  їх реалізації у визначені терміни.

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника сільського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Людмилу Баєву.

Начальник сільської

військової адміністрації 	Микола ЯЦЕНКО

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження начальника Тягинської сільської військової адміністрації від 15 травня 2026 року №169 |
| --- | --- |

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства

на території Тягинської сільської ради до роботи  в осінньо-зимовий період 2026/27 року

| № з/п | Зміст заходів | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проаналізувати роботу об’єктів житлово- комунального господарства, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства громади протягом осінньо-зимового періоду 2025/2026 років та визначити проблемні питання | Відділ відновлення та розвитку сільської ради, КП «Широке Дніпро» | До 30 травня 2026 року |
| 2. | Підготувати та утримувати в робочому стані автономні джерела живлення, забезпечити їх пальним для своєчасного включення у роботу в разі припинення енергопостачання | Відділ відновлення та розвитку сільської ради | До 15 вересня 2026 року |
| 3. | Створити у повному обсязі необхідний запас усіх видів палива, у тому числі резервного, для роботи в осінньо-зимовий період закладів громади згідно з розрахунковою потребою | Відділи сільської ради: відновлення та розвитку; фінансів, планування та інвестицій | До початку опалювального періоду |
| 4. | Забезпечити підготовку спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі проти-ожеледними сумішами і необхідну кількість посипного матеріалу та створення 10-денного запасу пального | Відділ відновлення та розвитку сільської ради, КП «Широке Дніпро» | До 14 листопада 2026 року |
| 5. | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення стосовно своєчасного розрахунку за надані послуги, економного та раціонального використання води та електроенергії | Відділ відновлення та розвитку сільської ради, КП «Широке Дніпро» | До 15 вересня 2026 року |
| 6. | Формування потреби у твердому паливі для забезпечення ним вразливих категорій населення | Відділи сільської ради: відновлення та розвитку; соціального захисту населення | До 05 червня 2026 року |
| 7. | Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями, різних форми власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності | Відділи сільської ради: відновлення та розвитку; комунальної власності та правового забезпечення | До початку опалювального періоду 2026 року |
| 8. | Забезпечити підготовку свердловин, проведення хлорування артезіанських свердловин та водонапірних веж | КП «Широке Дніпро» | До 12 вересня 2026 року |
| 9. | Організувати перевірку стану фізичного захисту критичних елементів об'єктів водопостачання. Визначитися з необхідністю його покращення та за результатами вжити додаткових заходів до фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури | Відділи сільської ради: відновлення та розвитку; комунальної власності та правового забезпечення; КП «Широке Дніпро» | До 30 травня 2026 року |
| 10. | Перевірити готовність закладів соціально-бюджетної сфери громади до опалювального сезону | Відділ відновлення та розвитку сільської ради, КП «Широке Дніпро» | До 29 вересня 2026 року |
| 11. | Провести аналіз заборгованості з виплати заробітної плати працівників КП «Широке Дніпро», скласти графік погашення та вжити заходів до погашення заборгованості в повному обсязі | Відділ відновлення та розвитку сільської ради, КП «Широке Дніпро» | До 30 вересня 2026 року |
| 12. | Провести аналіз заборгованості населення за отримані житлово-комунальні послуги та вжити заходів щодо її погашення | Відділ відновлення та розвитку сільської ради, КП «Широке Дніпро» | До 30 вересня 2026 року |

Секретар сільської ради	 Тетяна КОСТОЧКО

|  | Додаток до розпорядження начальника Тягинської сільської військової адміністрації від 15 травня 2026 року №169 |
| --- | --- |

Склад

комісії з питань організації якісної підготовки та сталої роботи

об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2026/27 року

| БАЄВА Людмила Миколаївна | заступниця сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії |
| --- | --- |
| АНАСТЮК Олександр Вікторович | начальник відділу відновлення та розвитку сільської ради, заступник голови комісії |
| КОСТОЧКО Тетяна Миколаївна | секретар сільської ради, секретар комісії |
| Члени комісії |  |
| ГРАБОВА Марія Дмитрівна | начальниця відділу соціального захисту населення сільської ради |
| КОТІЙ Тетяна Михайлівна | начальник відділу фінансів, планування та інвестицій сільської ради |
| ПАСІЧНИК Олександр Олександрович | начальник відділу охорони об’єктів критичної сільської ради |
| РУБЕЛЬ Анатолій Миколайович | начальник відділу містобудування та архітектури сільської ради |
| СКОРОПУПОВ Сергій Олексійович | Директор КП «Широке Дніпро» |
| ШЕВЧУК Олександр Костянтинович | начальник відділу комунальної власності та правового забезпечення сільської ради |

Секретар сільської ради 	Тетяна КОСТОЧКО

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження начальника Тягинської сільської військової адміністрації від 15 травня 2026 року №169 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань організації якісної підготовки та сталої роботи

об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2026/27 року

- Комісія з питань організації якісної підготовки та сталої роботи об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2026/27 року (далі - Комісія)                             є консультативно-дорадчим органом при Тягинській сільській раді (військовій адміністрації), що утворюється з метою формування пропозицій, координації та моніторингу забезпечення виконання підготовчих заходів, спрямованих на стале функціонування життєво важливих галузейгромади в зазначений період.

- Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями  начальника Херсонської обласної військової адміністрації, голови (начальника) районної державної (військової) адміністрації,Тягинської сільської військової адміністрації  а також цим положенням.

- Основним завданням Комісії є організація взаємодії з питань їх діяльності щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, закладів соціально-бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 року.

- Комісія має право:

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідальних виконавців з питань підготовки об’єктів житлового, водопровідно-каналізаційного господарств, соціально-бюджетної сфери та дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 року;

- отримувати від відповідальних виконавців необхідну інформацію про виконання підготовчих заходів до осінньо-зимового періоду;

- вносити на розгляд начальника сільської військової адміністрації пропозиції щодо вжиття конкретних заходів впливу на відповідальних виконавців, з вини яких зазначена робота проводиться не на лежному рівні.

- Комісія утворюється у складі голови Комісії, заступника голови, секретаря  та членів Комісії.

Склад Комісії затверджується розпорядженням начальника сільської військової адміністрації.

- Роботою Комісії керує її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

- Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потреби. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

- Пропозиції та рекомендації Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії та оформлюються протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

Секретар сільської ради	Тетяна КОСТОЧКО